## Acta de Proyecto – “WrestlingData Explorer”

Nombre del proyecto
WrestlingData Explorer: Pipeline de datos para un buscador inteligente de lucha libre (WWE)

Asignatura
SCY1101 - Programación para la Ciencia de Datos

Equipo
3 personas (Roles A, B, C)

Fecha de inicio
Semana 1 (de 4)

Fecha de entrega final
Semana 4

Tiempo de presentación
15 minutos (individual – cada uno defiende su parte)

## 🎯 Objetivo general y propósito del sistema

Construir una solución end-to-end que integre tres fuentes de datos reales sobre lucha libre (WWE), ejecute un pipeline ETL automatizado, exponga una API REST y visualice la información en un buscador interactivo.

Propósito del sistema (público objetivo):

- Fanáticos apasionados que quieren explorar la historia y estadísticas de sus luchadores favoritos por entretención.

- Periodistas o creadores de contenido que necesitan datos confiables y rápidos (palmarés, fechas de reinados, resultados de eventos) para su trabajo.

Valor diferenciador: Un buscador que responde preguntas como: "Muestra todos los campeones WWE entre 2000 y 2010" o "Dime los combates de The Undertaker en WrestleMania".

## 📦 Fuentes de datos (tres obligatorias y reales)

| # | Tipo de fuente | Fuente específica | Datos clave a extraer |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | API REST | TheSportsDB API | Nombre, peso, altura, empresa, años activo, imagen del luchador |
| 2 | API Web (HTML) | Wikipedia API (List of WWE Champions) | Lista histórica de campeones, fechas de reinado, número de reinados |
| 3 | Base de datos SQLite | Kaggle: "All WWE and WWF Matches" | Resultados de combates, participantes, eventos, fechas, tipos de lucha |

✅ Cumple con la rúbrica: Tres fuentes diferentes (API REST, API Web/HTML, SQLite). No se requiere scraping invasivo; Wikipedia se consume por su API oficial.

https://www.kaggle.com/datasets/alexdiresta/all-wwe-and-wwf-matches-from-4301979-to-92523

https://en.wikipedia.org/api/rest_v1/page/html/List_of_WWE_Champions

https://www.thesportsdb.com/documentation

https://www.thesportsdb.com/api/v1/json/123/searchplayers.php?p=Undertaker

## 🧱 Arquitectura técnica propuesta

Flujo de datos:

- Extract: Los tres scripts de extracción consumen cada fuente de forma independiente.

- Transform & Validate: Limpieza de nombres, unificación de IDs, validación de fechas y detección de duplicados (usando Pydantic).

- Load: Los datos limpios se cargan en un SQLite central (wrestling.db) con tablas normalizadas (wrestlers, titles, matches, events).

- Serve: FastAPI expone los datos con endpoints claros.

- Visualize: Streamlit consume la API y presenta el buscador con vistas para distintos usuarios.

## 🔁 Pipeline ETL detallado (en Python)

| Paso | Acción | Librería sugerida | Nota para la rúbrica |
| --- | --- | --- | --- |
| Extract (TheSportsDB) | GET a searchplayers.php | requests | Usar API key 123 |
| Extract (Wikipedia) | GET a /page/html/List_of_WWE_Champions | requests + BeautifulSoup | Extraer tablas de campeones |
| Extract (SQLite) | Leer tablas Matches, Wrestlers, Belts | sqlite3 | El archivo pesa 171 MB |
| Transform | Limpiar nombres, unificar formatos de fecha, mapear títulos | pandas, re | Guardar log de cambios |
| Validate | Validar esquemas de datos (ej. fechas no nulas) | pydantic | Punto extra en la rúbrica |
| Load | Insertar en wrestling.db | sqlite3 o SQLAlchemy | Incluir índices para búsquedas rápidas |

## 📊 Dashboard interactivo: "Buscador de Leyendas"

Herramienta: Streamlit (por su simplicidad y facilidad para audiencias no técnicas)

Audiencias y vistas diferenciadas (requisito de la rúbrica):

| Audiencia | Vista específica | Métricas o funcionalidades clave |
| --- | --- | --- |
| Fanático (Entretención) | Buscador por luchador | Biografía, lista de títulos ganados, combates memorables, fechas de reinado |
| Periodista (Trabajo) | Tablas descargables y tendencias | Evolución de campeones por año, gráfico de duelos más repetidos, duración promedio de reinados |
| Técnica/Desarrollador | Panel de estado del pipeline | Logs del último ETL, validación de datos, tiempo de ejecución, registros inválidos |

Ejemplo de interacción:
Input: "Brock Lesnar" → Output: Altura, peso, todos sus títulos WWE/Universal, lista de combates en PPVs, y un gráfico de línea mostrando la duración de cada reinado.

## 🐳 Dockerización (para obtener el 100%)

Estructura de contenedores:

| Servicio | Dockerfile | Puerto | Comando de inicio |
| --- | --- | --- | --- |
| etl | Dockerfile.etl | - | python main.py (se ejecuta y termina) |
| api | Dockerfile.api | 8000 | uvicorn main:app --host 0.0.0.0 |
| dashboard | Dockerfile.dashboard | 8501 | streamlit run app.py |
| db | Imagen sqlite:latest | - | Volumen montado con wrestling.db |

Uso de docker-compose.yml:

- Orquestación con un solo comando (docker-compose up --build).

- Variables de entorno para claves de API y rutas.

- Red interna entre contenedores.

- Volumen persistente para la base de datos.

Para destacar: Documenta en el README cómo un revisor puede clonar el repo, correr docker-compose up y tener el sistema funcionando en 5 minutos.

## 👥 Repartición de tareas por rol y semana (4 semanas)

| Semana | Rol A (ETL + Datos) | Rol B (API + Docker) | Rol C (Dashboard + Git/docs) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Descargar SQLite de Kaggle. Explorar esquema. Probar TheSportsDB con 5 luchadores. | Crear repo en GitHub. Configurar estructura de carpetas. Escribir README base. | Investigar Wikipedia API. Extraer tabla de campeones manualmente (CSV inicial). Hacer diagrama arquitectura. |
| 2 | Escribir script extract_thesportsdb.py y extract_kaggle.py con logs. | Crear API mínima (FastAPI) con endpoints /wrestlers y /titles. Escribir Dockerfile.api básico. | Construir dashboard versión 1 (Streamlit) que consulte la API local. Documentar avances. |
| 3 | Integrar Wikipedia al ETL. Unificar datos en wrestling.db. Implementar validación con Pydantic. | Crear docker-compose.yml con API, dashboard y DB. Configurar variables de entorno. | Mejorar dashboard: pestañas por audiencia (fan/periodista/técnico). Añadir gráficos (Plotly). Escribir pruebas unitarias. |
| 4 | Optimizar rendimiento del ETL (índices en DB). Añadir logging rotatorio. | Orquestar ETL dentro de Docker (servicio que corre una vez). Probar despliegue completo. | Escribir documentación final: manual de usuario, guía de despliegue. Preparar slides y ensayar presentación. |

Reglas de colaboración (evidencia para la rúbrica):

- Cada persona hace al menos 1 commit por semana en su rama.

- Cada persona participa en al menos 2 pull requests (revisión de código de un compañero).

- Usar issues para asignar tareas semanales.

## 📁 Estructura de carpetas (exigida por la rúbrica)

text

- wrestling-pipeline/

- ├── etl/                     # Scripts del pipeline

- │   ├── extract_thesportsdb.py

- │   ├── extract_wikipedia.py

- │   ├── extract_kaggle.py

- │   ├── transform.py

- │   ├── validate.py

- │   └── load.py

- ├── dashboards/              # Código de Streamlit

- │   ├── app.py

- │   └── pages/               # Vistas por audiencia

- ├── api/                     # FastAPI

- │   ├── main.py

- │   └── routers/

- ├── docker/                  # Dockerfiles y compose

- │   ├── Dockerfile.etl

- │   ├── Dockerfile.api

- │   ├── Dockerfile.dashboard

- │   └── docker-compose.yml

- ├── tests/                   # Pruebas unitarias

- │   ├── test_etl.py

- │   └── test_api.py

- ├── data/                    # Datos (ignorados por git)

- │   ├── raw/                 # Kaggle .sqlite original

- │   └── processed/           # wrestling.db final

- ├── docs/                    # Documentación

- │   ├── diagrama_arquitectura.png

- │   ├── manual_usuario.md

- │   └── guia_despliegue.md

- ├── repo/                    # Evidencia de Git

- │   ├── capturas_commits.png

- │   └── capturas_prs.png

└── README.md

## ✅ Checklist de entregables (para obtener 100%)

### Encargo (10% grupal)

- Pipeline ETL completo (scripts en /etl) con 3 fuentes reales.

- README con instrucciones claras, diagrama de arquitectura y créditos.

- Dashboard en Streamlit con 3 vistas diferenciadas.

- Repositorio Git con ramas (main, dev, feature/*), al menos 4 pull requests y uso de issues.

- docker-compose.yml funcional (levantar todo con un comando).

### Presentación (30% individual)

- Demo en vivo del pipeline end-to-end (preferible en Docker).

- Explicación de arquitectura y decisiones técnicas (ej. por qué SQLite vs PostgreSQL).

- Presentación de dashboards mostrando el valor para fanáticos y periodistas.

- Evidencia de colaboración: mostrar historial de Git, una pull request y un issue resuelto.

- Lecciones aprendidas y propuestas de mejora.

## 🧪 Riesgos y mitigación específicos

| Riesgo | Probabilidad | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Wikipedia cambia su estructura HTML | Baja | Usar la API oficial de Wikipedia en vez de parsear HTML directo. |
| TheSportsDB no tiene muchos luchadores WWE | Media | Complementar con datos del SQLite de Kaggle (que sí los tiene). |
| El archivo SQLite (171 MB) es pesado para Git | Alta | No subirlo al repo. Incluir script en etl/ que lo descargue de Kaggle automáticamente (con kagglehub). |
| Error 429 en alguna API durante la demo | Baja | Implementar reintentos con backoff exponencial y caché local de respuestas. |
| Poco tiempo para presentación (15 min) | Media | Ensayar con tiempo: 7 min demo + 8 min defensa. Tener slides de respaldo. |

## 🧠 Recomendaciones finales para destacar (puntos extra)

- Validación robusta: Implementa pydantic para validar el esquema de cada luchador/campeón al cargarlo. Es un punto que la rúbrica valora explícitamente.

- Logging profesional: Usa la librería logging con rotación diaria y diferentes niveles (INFO, WARNING, ERROR).

- Testing automatizado: Escribe al menos 3 tests unitarios (ej. verificar que la API devuelve 200, que el ETL no duplica registros).

- Git profesional: Muestra una captura de un conflicto resuelto durante una pull request. Eso demuestra colaboración real.

- Justificación de herramientas: En la defensa, explica por qué elegiste Streamlit (rapidez, integración con pandas) sobre Plotly Dash o Tableau.